## Slide 1: 1.1 업무 모니터링 방법
업무 모니터링 구성 체계
배치 실행 결과 및 업무 보고 현황을 수집할 수 있는 체계를 구축하고, 시스템 담당자 또는 업무 담당자에게 해당 정보를 제공할 수 있는 기반을 마련하여 운영 효율성을 향상합니다.
모니터링 및 시스템별 장애복구 방안
1
통계 및 보고서 출력
스케줄러
배치 작업
업무 영역
의심 거래
고액 현금 거래
모니터링 방안
업무 처리 결과 데이터 수집
배치 실행 결과
업무 수행 결과
시스템 정보 수집
리소스(CPU, 메모리, 디스크, 스토리지) 현황
프로세스 현황
배치 작업 이력
업무 보고 이력
시스템 리소스
시스템 상태
CPU
DISK
PROCESS
RAM
업무 담당자
시스템 담당자
업무 모니터링
배치 결과 통보 및 이력 조회
업무 보고 결과 조회
시스템 모니터링
시스템 리소스 상태 파악
프로세스 현황 및 상태 파악
조회 결과 출력
담당자 PC에서 조회한 결과를 보고서로 출력
SMS, PUSH, 메신저
작업 실패 및 시스템 경고 Alert
배치 실패, 장애 발생 시 SMS 등으로 통보

## Slide 2: 1.2 장애복구 방안
구분 | 장애 내용 | 보고 시기
중요장애 | 전체 업무에 영향을 주는 장애 업무에 치명적인 영향으로 주요 서비스 중단을 발생시키는 장애 시스템에 심각한 장애로 전산이 마비되는 장애 장애 조치 시간이 지연되는 장애 | 장애 발생 직후 구두 보고 장애 조치 후 서면 보고
중간장애 | 일부 업무에 영향을 주는 장애 어플리케이션 오류로 인하여 재설치가 필요한 장애 서비스 오작동으로 파급 효과가 한정적인 수준의 장애 시스템 부품 장애로 부품 교체가 필요한 장애 | 장애 조치 후 처리 내역 익일 서면 보고
경미장애 | 일반 프로세스 수행에 영향을 주는 장애 담당자와 비대면으로 해결 가능한 장애 장애 범위가 한정적이고, 긴급을 요하지 않는 장애 | 운영 인력을 통해서 조치 내역 집계 및 익일 보고
1
제안사는 장애 처리 절차를 사전에 수립하여 장애 발생 시 신속한 장애 처리가 이루어지도록 준비하고, 업무 영향도에 따른 대응 방안을 매뉴얼화합니다.
장애대응 절차 및 방안
모니터링 및 시스템별 장애복구 방안
장애 발생
장애접수
장애처리
장애관리
모니터링
장애 발생
장애접수
장애처리
장애관리
장애 발생
장애접수
장애처리
장애관리
운영 인력의 일원화된 장애 관리지원 체계
야간 및 공휴일에도 안정화 인력을 통한 장애접수 체계
장애 처리 프로세스를 준수하여 신속한 장애 처리
운영 인력에 의한 1차 장애 조치 후 미처리 장애에 대하여 공급사 인력에 의한 2차 기술지원
안정된 운영을 위한 장애처리(장애유형별, 장비별) 및 조치 내역 관리
장애 조치 내역을 활용한 운영 매뉴얼 업데이트
운영 인력의 주기적인 모니터링 수행
자주 발생되는 장애 대상 집중 모니터링
장애접수
장애처리
장애관리
모니터링
장애 처리 대응 절차
업무영향도에 따른 장애대응 방안

## Slide 3: 1.3.1 백업 방안
백업 방안
1.3 백업 및 복구 방안
1
시스템 자원의 장애 또는 기타 사유로 인한 피해를 최소화하기 위하여 고객사의 백업 정책 및 절차를 준수하여 백업을 수행합니다.
백업 항목 | 백업 내용 | 백업 흐름도
데이터베이스 백업 | 데이터베이스 데이터 파일 아카이브 로그 파일 | 
어플리케이션 및 소스 백업 | 응용소프트웨어, 데이터, 설정, 로그 등 파일 개발/운영 소스파일 | 
시스템 백업 | OS, 시스템 구성정보, 시스템 로그 등 파일 Oracle, JEUS 및 WebtoB 등 시스템 SW | 
모니터링
백업정책수립
(백업요청)
백업스케줄 작성
백업수행
장애조치
백업 장비 보관
백업 대상 장비 준비
정상
비정상
백업 항목 및 흐름도
모니터링 및 시스템별 장애복구 방안

## Slide 4: 1.3.2 복구 방안
복구 방안
시스템 자원의 장애 또는 기타 사유로 인한 피해를 최소화하기 위하여 고객사의 복구 정책 및 절차를 준수하여 조속한 복구를 수행합니다.
1
1.3 백업 및 복구 방안
복구 항목 | 복구 내용 | 복구 흐름도
데이터베이스 복구 | 장애 테이블 혹은 장애 데이터베이스 확인 테이블스페이스, 로그파일 혹은 데이터베이스 복구 데이터베이스 Shutdown 복구 작업 수행 및 재가동 | 
어플리케이션 및 소스 복구 | Application, Data, Log 및 Source 파일 일부 또는 전체가 손상되었을 때 복구를 수행 복구신청서의 대상 서버, 파일 및 시간 등을 확인하고, 요청한 위치에 복구를 수행 담당자는 복구된 파일을 검토 및 확인 | 
시스템 복구 | OS 및 System Tool(JEUS, WebtoB 등) 파일 일부 또는 전체가 손상되었을 떄 복구를 수행 복구신청서의 대상 서버, 파일 및 시간 등을 확인하고, 요청한 위치에 복구를 수행 파일 복구 완료 후 업무 및 시스템 담당자에게 결과를 통보 담당자는 복구된 파일을 검토 및 확인하고 서비스 정상화를 확인 | 
모니터링
장애 내용 파악
(복구 요청)
복구 방안 수립
복구 작업 수행
장애조치
시스템 재가동
시스템 가동 중지
정상
비정상
복구 항목 및 흐름도
모니터링 및 시스템별 장애복구 방안

## Slide 5: 2.1 유지보수 체계
『자금세탁방지시스템』의 조기 안정화와 효율적인 운영/유지보수를 실행하기 위해서는 신속한 지원과 복구 등 유지보수 대책 수립이 요구됩니다. 이에 제안사는 시스템 운영의 효율성을 극대화하기 위해 분야별 유지보수 업무 체계와 원활한 운영을 위한 유지보수 방안을 제시합니다.
유지보수 체계
유지보수 지원 방안
2
신속한 대응
유지보수
지원범위
유지보수
내용
유지보수 지원방법
무상 유지보수
- 계약에 명시된 주요 기능이 작동되지
않는 경우 혹은 계약조건에 따른
무상지원
- 대상: 응용시스템/소프트웨어
유상 유지보수
  무상 기간 종료 후 혹은 계약조건에 따라 협의하여 실시
  대상: 응용시스템/소프트웨어
고객사의 기술지원
요청, 접수, 통제 체제 운영
개발 참여 인력 중심의
유지보수 인력 가동
협력회사와의 유기적인 업무 처리로
신속한 지원과 복구 작업 지원
응용시스템
소프트웨어
최종 검수 후 1년간 비상주 무상 하자보수
오픈 후 안정화 기간을 통해 시스템의 안정성을 극대화
오픈 후 유지보수 인력과 공조체제 지원
1년 이후 별도 계약에 따라 유상 유지보수 전환 가능
제품 설치 후 1년간 비상주 무상 유지보수
1년 이후 별도 계약에 따라 유상 유지보수 제공 가능

## Slide 6: 2.2 유지보수 조직
유지보수 조직은 『자금세탁방지시스템』 구축 사업에 직접 참여한 인원을 중심으로 운영하며, 장애 발생시 즉각적인 조치를 취할 수 있도록 지원합니다.
유지보수 조직도
유지보수 지원 방안
2
제안사 유지보수 지원 책임자
고객사 운영팀
제안사 유지보수팀
고객사 담당자/유관부서
협력회사 (H/W, S/W 업체)
장애발생 접수 및 통제
문제 해결
유지보수 이력관리
개발 참여 인력으로 구성
협력회사 (컨설팅)
규정/법규 자문
문제 해결 방안 제시
기술지원 협조
기술지원 제공
유지보수 사항 발생
기술지원 요청

## Slide 7: 2.3 유지보수 구분
유지보수는 시스템 검수 완료 후 전체 운영과정을 통해 시스템의 정상상태를 유지하고, 환경변화에 따른 사용자 요구의 변화를 수용하기 위한 지속적인 활동입니다. 제안사는 유상·무상 유지보수로 구분하여 유지보수를 지원합니다.
유지보수 구분
유지보수 지원 방안
2
무상 유지보수 | 
기간 | 검수 완료 후 12개월 (비상주)
대상 | 납품한 응용시스템/소프트웨어
범위 | 서비스의 품질에 하자가 발견되었거나 발생한 경우 운용 중 질의 응답
예외사항 | 완전한 보수(Perfective Maintenance) 및 적응보수(Adaptive Maintenance)는 본 제안의 범위를 벗어난 유지보수이므로 별도의 계약에 의해 유상 지원을 원칙으로 함 유지보수기간 동안 소프트웨어 변경에 따르는 재설계, 재구현, 재시험 및 재문서화는 원칙적으로 무상 유지보수 범위에서 제외
유상 유지보수 | 
기간 | 무상 유지보수기간 종료 후, 고객의 요구에 따라 매 1년 단위로 별도의 유상 유지보수 계약 체결(추후 협의)
대상 | 납품한 응용시스템/소프트웨어
범위 | 유지보수 지원과 Upgrade는 유지보수계약에 명시한 조건
예외사항 | 유상 유지보수 계약의 금액은 별도의 요율로 정하게 되며 별도의 계약 시 견적서에 제시 기타 유지보수 수행 시 문제점과 이에 대한 상세내역은 제안사와 협의 후 제공
통상적으로 유지보수의 대상이 되는 시스템의 결함은 업무처리 기능상의 누락, 중대한 오류 또는 잘못 처리되는 결과가 발생한 경우로서 이러한 결함은 신속하게 수정 보완합니다.
* 완전한 보수(Perfective Maintenance) : 시스템을 항상 최상의 상태로 유지하기 위해 각 장치의 시험, 조정, 수리, 복구 등이 완전하게 실시되도록 하는 작업
* 적응보수(Adaptive Maintenance) : 변화된 환경에서 소프트웨어 제품을 사용할 수 있게 하기 위한 보수
기본 원칙
유지보수 구분

## Slide 8: 2.4 유지보수 절차
제안사는 유지보수 절차에 따라 유선 또는 방문 등 사용자 지원 창구를 통해 장애를 접수한 후, 유지보수 전담 인원에게 이관하는 방식으로 일관성 있는 유지보수 체계를 유지합니다. 유지보수팀은 협력회사와 함께 원인을 파악하고 결과를 협의하여 신속한 조치로 시스템의 운영 안정성을 보장합니다.
유지보수 절차
유지보수 지원 방안
2
운영계획수립
운영/운영지원/ 유지보수
조치결과기록
협력회사
제안사
유지보수팀
고객사 운영팀
자체처리
조치 결과
승인
시스템 감시/관리
장비관리/보안관리
예방 정비
YES
하자
YES
NO
하자보수
기술지원
자체 해결
유상지원
범위협의
유지보수
기술지원
협력회사
전문가 지원
장애발생/
조치사항 기록
운영 및 예방정비 계획 수립
유지보수 실시
운영계획 수립
운영/운영지원/유지보수
조치결과 기록
하자 여부
판단
No
유지보수
하자보수 실시

## Slide 9: 2.5 유지보수 지원 범위
프로젝트 종료 후 시스템의 안정화 및 지원을 위하여 응용시스템, 소프트웨어에 대한 유지보수를 지원합니다. 유지보수는 유·무상으로 구분하여 지원되며, 유상 유지보수는 고객사 시스템의 효과적인 유지보수를 위하여 별도 협의를 통하여 기술지원합니다.
유지보수 지원 범위
유지보수 지원 방안
2
항목 |  | 내용
유지보수 대상 |  | 본 사업에 제안사가 도입·설치하는 응용시스템/소프트웨어
유지보수 종류 |  | 무상 유지보수/유상 유지보수
유지보수 활동 | 장애 처리 | 현장 방문을 통한 장애처리 on-line을 통한 원격 지원 장애 처리
 | Call Center | Call 접수 및 장애 유형별 처리 방안 관리 시스템을 통한 상시 관리/지원 체계 수립 운영정보 공유 지원을 통한 서비스 능력 극대화
 | 정기/수시 방문 활동 | 정기 방문 : 유지보수 관련 협의, 기술 정보 제공 수시 방문 : 현안과제 해결 및 기타 협의 요청 시
 | 예방점검/긴급대응 | 사전 예방 계획 수립 및 활동 수행 공급업체 현장 지원 및 긴급 대응 수행
유지보수 기준 및 범위 | 무상유지보수 | 제안내역과 공급 제품이 상이하거나 하자가 있는 것은 무상 하자보수를 원칙으로 함
 | 유상유지보수 | 무상보증기간이 만료된 이후의 모든 유지보수행위 유상 유지보수는 별도 계약에 의해 지원함
 | 기타사항 | 항시 원활한 유지보수 지원을 위한 비상연락체계를 유지함 유상 유지보수는 무상 유지보수 완료 후 고객과 계약을 체결하여 실시함 무상 유지보수 기간 중이라 하더라도 현재 시스템의 기능 외에 새로운 기능, 요구사항의 발생 등 추가 요구사항에 대해서는 고객과의 합의하에 결정함 유지보수 인력 이외의 인력이 수행한 시스템 개조, 첨가, 조정 및 수리로 시스템에 중대한 영향을 끼친 경우에는 유상 처리함 유지보수 활동 중 습득한 고객의 정보에 대해서는 비밀을 보장함 유지보수 지원은 공무원 근무시간을 기준으로 하되 장애 처리 또는 장애예방 차원에서 고객사의 긴급 요청 시 근무 외 시간 및 휴일에도 무상 지원함 시스템에 이상 발생시 장애 접수 후 최단시간 내에 현장에 도착하여 신속히 장애 조치

## Slide 10: 2.6 유지보수 제공 사례
무상 유지보수 기간 종료 후, 별도 계약에 따라 유상 유지보수의 제공이 가능하며, 『자금세탁방지시스템』 의 효과적인 유지보수를 위하여 다양한 유지보수 지원 방안을 제시합니다.
유지보수 제공 사례
유지보수 지원 방안
2
종류 | 수행 내용 | 상주 구분 | 계약 구분 | 계약기간 | 유사 사례
유지보수 인원 계약 | 유지보수 전담인력이 상주하여 유지보수 업무 수행 | 상주 | 인원 계약 | 1년 기준 | KEB하나은행 - 2017년 자금세탁장지시스템 재구축 이후 2년째 유지보수 인력 1인 상주하여 업무 수행 중
법률/시행령 개정에 대한 고도화 프로젝트 | 법률/시행령 개정에 대한 이슈 정리(고객 참여) 법률/시행령 개정 시기를 고려하여 고도화 프로젝트 형태로 수행 운영 인력이 수행 가능한지 우선 검토 | 상주 / 비상주 | 프로젝트 계약 기준 | 분기별 혹은 반기별 (법률 또는 시행령 개정 필요한 시기) | KEB하나은행 - 자금세탁방지 STR 고도화/일회성 거래 대응 개발(2019) - 자금세탁방지 머신러닝기반 STR 고도화(2019) - 자금세탁방지 의심거래 추출 룰 고도화(2018) - 자금세탁방지시스템(SAS 대체) 재구축(2017) 우리은행 - 자금세탁방지 STR 대량연계 보고체계 구축 (2019) - 자금세탁방지 업무진단 및 시스템 고도화(2019) - 위험기반 자금세탁방지시스템 고도화(2015) IBK기업은행 - 자금세탁방지 체계 확대 재구축(2016) 신협 - 위험기반 자금세탁방지시스템 재구축(2017) 케이뱅크 - 자금세탁방지시스템 고도화(2018)
Call Base 상담 및 기술지원 | 긴급 대응이 필요한 요건 변경 업무 대상 고객과 유선 업무 협의 후 대응여부 및 대응방법 등 결정 3일 이내 방문 검토 | 비상주 | Call Base 계약 기준 | 고객과 별도 협의 | 상기 이외 프로젝트 해당

## Slide 11: 3.1 인수인계 및 운영지원
신규 시스템을 고객사 운영팀에 인계하고 초기 운영을 지원하며, 발생되는 문제점을 모니터링하고 조치하여 시스템을 조속히 안정화합니다.
인수인계 및 운영지원
준비
고객사 운영조직 및 인수자 확정
제안사 인계자 및 지원자 확정
인수인계 범위 및 일정 협의
인수인계 자료 준비 및 정제
실시
일정에 따라 담당자 간 인수인계 진행
영역별로 인수인계 진행 - 소스코드, 실행코드, 라이브러리 등 S/W - 설계서, 사용설명서 등 산출물 - 전산장비 설치 및 설정 내역
사후
핵심업무 초기 운영 지원
발견된 문제점 보완 - 프로그램/데이터 보완 - 산출물 보완
인수인계 총괄
최종 업무 인수인계 총괄 완료 승인
전체 진행 총괄 통제
진행현황 상부 보고
인수/인계 지원
인계담당
인수담당
인계책임자
인계팀 총괄 및 통제
인계 완료 총괄 승인 취득
인계담당자
인계팀 자료확인 및 담당업무별 /인프라 인계
부문별 업무 인계 작성/보고
업무/인프라 인계 승인 획득
인수인계지원담당
인수/인계팀 지원 및 진행관리
인수책임자
인수팀 총괄 및 통제
인수 완료 총괄 승인 취득
인수담당자
담당업무별/인프라 인수
미결사항에 대한 인수인계 요청/확인
부문별 업무 인수인계 완료 승인
인수인계 절차
조직 및 역할
안정화 지원 방안
3

## Slide 12: 3.2 안정화 지원 방안
『자금세탁방지시스템』 의 조기 안정화 및 독자 운영을 수행하기 위해 핵심인력 중심의 담당자를 지정하여 원활한 시스템 운영이 조기에 안정화 될 수 있도록 지원함과 동시에 단계별 안정화를 통해 최적화된 시스템 구축 운영을 실행합니다.
안정화 지원 방안
안정화 지원 내용
시스템 오픈 후 2개월간 안정화 실시
핵심인력 혹은 전문가의 분야별 지원
백업, 성능, DB, 장애, 응용시스템 운영관리 등을 대상으로 안정화 및 지원 활동 수행
프로젝트 미참여 인력 등 교육 대응
안정화 지원 전제 사항
고객사의 담당자가 Ownership을 가지고 개발과 테스트과정에 적극적으로 참여하고 인수 및 공동 참여로 안정화 진행
조기 안정화
철저한 테스트
교육/기술이전
점검체크리스트
핵심인력 배치
안정화 전담팀 구성
이행 리허설
서비스 개시 전
서비스 초기 운영
서비스 안정화
운영의 안정화
단계별 안정화 수행
독자운영
프로젝트 종료
시스템
오픈
안정화 지원 대응
시스템 오픈
철저한 준비
핵심인력 중심의 안정화 지원 수행
모니터링 관리
안정적 이전 및 서비스 재개를 위한 분야별 점검 활동 중심의 관리
안정화 지원조직 운영
위험요소 식별
환경변화에 서비스 정상화 중심의 중점관리
  시스템 성능 점검
  위험요소 식별, 장애 관리를 통한 신속한 장애 대응
축적된 역량을 기반으로 운영체계 개선 등 안정화 지원 활동
지속적인 사용자 교육 지원으로 업무 생산성 향상
시스템
초기운영
안정화 지원 방안
3